# Week01｜作业｜把 Demo 思维收口为工程蓝图

问题定义、系统蓝图、Done 标准与风险边界

本页结构

## 本页目标

这份作业不是让你写一个“AI 想法”，而是让你交出一版可评审、可接续、可落地的系统蓝图雏形。
Week01 的重点，不是证明你能把功能讲得多酷，而是证明你已经能把一个 AI 项目放回真实业务、真实边界和真实交付里讨论。

## 你本周到底要交什么

### 问题定义

先讲清楚这到底是一个什么业务问题，而不是什么 AI 功能创意。
你要写清使用者是谁、旧流程为什么不够、真正的业务结果是什么，以及什么不在本周目标内。

### 系统蓝图

给出一版最小系统蓝图。
它至少要包含输入、处理、服务、动作和控制五部分，不能只画“用户 - LLM - 向量库”。

### Done 标准

写出本周的 Done v0.1。
不是“更智能”“更准确”，而是能不能判断、能不能验收、能不能说明为什么算完成。

### 风险边界

从第一周开始把 PII、权限、动作边界、人工介入、失败回退和待确认事项写清楚。
这不是附录，而是系统能不能继续往下做的前提。

一页记住

Week01 的作业不是“交一个想法”，而是第一次把 Demo 思维收口成工程口径。 你交的这四份工件，后面会一路接到 Week02 的数据契约、Week03 的采集与入湖、Week08 的 RAG API、Week10 的工具层、Week12 的 tracing 和 Week14 的版本治理。

## 为什么这份作业重要

如果这一页只停留在“我想做一个 AI 助手”，后面每一周都会越学越散。
真正有价值的起点，不是把工具栈写满，而是先把问题定义、系统边界、Done 标准和风险边界立住。

下面这张表，说明这四份工件为什么不是孤立文档，而是后续周次的前置输入：

| 后续周次 | 会接走什么 | 这份作业现在先要交什么 |
| --- | --- | --- |
| Week02 | 输入边界、数据契约 | 业务输入范围、PII、权限、关键字段 |
| Week03 | 采集与入湖 | 输入源、原始数据形态、处理链起点 |
| Week08 | RAG API 与证据链 | 系统蓝图里的检索与服务层 |
| Week10 | 工具层与 HITL | 可执行 / 不可执行动作、人工接管 |
| Week12 | tracing / 观测 | Done 里的可观测、可定位、可追溯 |
| Week14 | 治理与发布 | 风险边界、回退、版本与责任边界 |

## 本页与实验页的边界

这一周既有实验，也有作业，但两者不是一回事。

| 页面 | 关注点 | 你要产出的东西 |
| --- | --- | --- |
| 实验页 | 把项目最小基线跑起来 | 环境、目录、最小运行链路 |
| 作业页 | 把系统口径讲清楚 | 问题定义、蓝图、Done、风险边界 |

所以，实验页更偏“把起点搭起来”，作业页更偏“把系统说清楚”。
不要把实验截图当作作业正文，也不要把作业写成项目使用说明。

## 4 个必交工件

## A. Problem Framing Card｜问题定义卡

- 为什么要交：先把“解决什么问题”讲清楚，避免一开始就把系统写成万能助手。

- 要回答什么：

  - 主要用户是谁

  - 当前流程哪里卡住

  - 成功的业务结果是什么

  - 哪些内容本周不做

- 最低要求：能区分“业务问题”与“AI 功能想象”

- 高分表现：问题定义清楚、边界清楚、非目标写清楚

- 常见误区：把功能列表当问题定义，把愿景口号当交付目标

## B. System Blueprint v0.1｜系统蓝图

- 为什么要交：系统蓝图决定你后面是在补链路，还是在堆功能。

- 要回答什么：

  - 输入从哪里来

  - 经过哪些处理层

  - 如何形成检索/服务能力

  - 哪些动作可以执行

  - 哪些控制面必须始终在线

- 最低要求：至少画出输入、处理、服务、动作、控制五部分

- 高分表现：同时体现数据路径与控制面，不把系统画成三段式 Demo

- 常见误区：只有 LLM 和向量库，没有治理、权限、边界和动作层

## C. DoD v0.1｜Definition of Done

- 为什么要交：Done 是交付标准，不是功能愿望。

- 要回答什么：

  - 功能 Done：本周最小功能是否成立

  - 工程 Done：是否可追溯、可观测、可回归、可回滚

  - 风险 Done：是否有边界、人工介入和失败回退

- 最低要求：每条 Done 都能判断，不是模糊口号

- 高分表现：目标、验收口径、证据/检查方式能一一对应

- 常见误区：写“更智能”“更稳定”“更准确”这种无法验收的话

## D. Boundary Checklist v0.1｜风险边界清单

- 为什么要交：边界不是提醒语，而是系统必须服从的硬约束。

- 要回答什么：

  - PII 怎么分级

  - 权限边界到哪里

  - 哪些动作能做 / 不能做

  - 什么情况下必须转人工

  - 失败后怎么处理

  - 哪些问题还需要业务确认

- 最低要求：能落到具体条件，不是泛泛提醒

- 高分表现：边界一旦触发，就知道系统应该怎样处理

- 常见误区：只写风险名词，不写触发条件和处理动作

## 推荐作答路径

建议按这个顺序完成，不要一上来就画图：

- 回看课时 1 和课时 2，把 Demo 与生产、Done 与边界的判断先立住。

- 先写问题定义卡，尤其先写清非目标。

- 再画系统蓝图，只画最小闭环，不要追求一口气画全。

- 然后写 DoD，把“完成”写成可判断的口径。

- 最后反推风险边界：PII、权限、动作和 HITL 分别在哪里。

Tip

先写非目标，再写目标。 很多作业之所以越写越大，不是因为系统真的需要那么复杂，而是一开始没有把“不做什么”写下来。

## 系统蓝图范式示意

下面这张图只给你一个最小范式，用来提醒蓝图至少要讲清哪些层。
它不是标准答案，更不是让你照抄的模板。

使用方式

- 你可以参考这个结构，但不要照抄节点名称 - 真正要交的是你自己的系统理解，而不是一张标准示意图 - 这张图的价值，在于提醒你：数据路径和控制面必须同时出现

## 评分 Rubric

| 维度 | 分值 | 高分表现 | 中档表现 | 低分表现 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题定义 | 20 | 业务问题、用户、结果、非目标都清楚 | 能看出场景，但边界不清 | 只有功能愿景，没有问题定义 |
| 系统蓝图 | 25 | 结构完整，既有数据路径也有控制面 | 有主链，但层次不全 | 只画成 Demo 三段式 |
| DoD 标准 | 25 | 可判断、可验收、可追溯 | 有标准，但口径偏模糊 | 多数表述不可验收 |
| 风险边界 | 20 | PII、权限、动作、HITL 写清 | 写到了风险，但不够具体 | 只有名词，没有处理规则 |
| 可接续性 | 10 | 能明显接到后续周次 | 隐约能接 | 本周内容与后续脱节 |

## 高分作业长什么样

高分作业的共同特征

- 问题定义是业务语言，不是功能宣传语 - 蓝图同时表达了数据路径和控制面 - Done 可以被检查，而不是靠感觉判断 - 风险边界能触发具体动作 - 能看出来这些工件如何接入后续周次

典型失分模式

- 把“AI 助手”当问题定义 - 只画用户、模型、向量库三段式 - Done 写成“更准确、更智能” - 风险边界只有名词，没有规则 - 页面像项目宣传稿，而不是工程交付页

## 提交要求

- 统一提交一份文档，格式可为 Markdown、PDF 或 Word

- 文档内必须按 4 个工件分节

- 图和表必须能独立阅读，不依赖口头补充

- 命名建议：week01-assignment-姓名或组名

## 提交前自检清单

- 我写的是业务问题，不是 AI 功能愿景

- 我写清了主要用户、成功结果和非目标

- 我的蓝图不只是“用户 - LLM - 向量库”

- 我的蓝图里能看到输入、处理、服务、动作、控制

- 我的 Done 是可判断、可验收的

- 我写清了 PII 或敏感数据边界

- 我写清了权限边界

- 我写清了哪些动作能做、哪些动作不能做

- 我写清了 HITL 触发条件

- 我能解释这份作业如何接到后续周次

## 课时与实验回看入口

如果你写到一半卡住，建议回看这些页面：

- 课时 1：为什么你的 AI Demo 一上生产就翻车？

- 课时 2：知识库问答 + 工单联动怎么定义 Done

- 课时 3：企业级 AI 到底该走哪条数据工程路线

- 课时 4：工程底座、风险边界与蓝图怎么一次定清

- 实验页：项目基线与系统蓝图初始化